RGR.V.271.1.2023 Laszki, 26.01.2023r.

Gmina Laszki

37-543 Laszki 36

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Miękisz Nowy – Etap II cz. 2** prowadzonym w trybie podstawowym

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ) udostępniamy treść zapytań oraz wyjaśnienia.

Pytanie 1

Prosimy o udzielenie informacji czy karczowanie drzew i opłaty za pozwolenia wycinki leżą w zakresie Inwestora

Odpowiedz na pyt. 1

Opłaty za wycinkę nie są pobierane ,a jeśli na ciągu kanalizacyjnym będzie wymagana wycinka drzew/zakrzaczeń taka wycinka będzie po stronie Wykonawcy.

Pytanie 2

Prosimy o udzielenie informacji z jaką częstotliwością mogą być wystawiane faktury częściowe

Odpowiedz na pyt. 2

Po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonanego odcinka kanalizacji . Częstotliwość wystawiania faktur maksymalnie w okresach 2 – miesięcznych .

Pytanie 3

Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty za wejście w drogę gminną? Czy tylko powiatową?

Odpowiedz na pyt. 3

Dla dróg gminnych i wewnętrznych nie są pobierane opłaty, natomiast opłata za zajęcia pasa drogowego zgodnie z zapisami umowy są po stronie Wykonawcy.

Pytanie 4

Dot. „Przedmiar robót” pozycja 12: Czy do tego podpunktu należy doliczyć krotność? Tzn na jaką odległość trzeba transportować nadmiar ziemi?

Odpowiedz na pyt. 4

Nie, odwóz nadmiaru ziemi będzie prowadzony na odległość do 2 km, czyli zapisy pozycji są wystarczającego do wykonania odwozu. ( krotność 1 dla odwozu powyżej 1 km)